SWEET CRUSH – PLANTEAMIENTO

Qué debes entregar

- Un repositorio público con el código, el informe y anexos, con varios commits que muestren cómo avanzaste.

- Un informe hecho por ustedes (no con IA) explicando el análisis, diseño, algoritmos, problemas y decisiones.

- Un video de 5 a 11 minutos donde:

  - Expliquen la solución y el diseño.

  - Muestren el juego funcionando (eliminaciones, cascadas, filas/columnas intermedias).

  - Expliquen partes del código y por qué eligieron ciertas variables y estructuras.

- Una sustentación oral obligatoria, donde demuestren que entienden y dominan todo el código.

PLAN DE ACCION 

Fase 0 – Preparación

Objetivo: Tener claro el problema y el entorno de trabajo.

- Leer completo el enunciado y subrayar restricciones clave: 3 bits por ficha, memoria dinámica, sin struct/class/STL, Qt, modularidad.

- Crear el repositorio público (GitHub, GitLab, etc.)

- Hacer el primer commit con:

  - El PDF del desafío.

  - Un archivo README.md con una descripción muy breve del proyecto.

- Definir la codificación de fichas:

  - Asignar 6 códigos de 3 bits a las 6 fichas (ej. 000 a 101).

  - Reservar 2 códigos para estados especiales (ej. 110 = vacío, 111 = especial).

Fase 1 – Núcleo de bits (días 2–3)

Objetivo: Poder leer y escribir una ficha en cualquier posición del tablero empaquetado.

- Implementar en archivos separados (.h y .cpp) funciones básicas:

  - calcularBytes(filas, columnas) → cantidad mínima de bytes.

  - posicionABitIndex(fila, columna, columnas) → posición en bits dentro del tablero.

  - leerFicha(tablero, filas, columnas, fila, columna) → devuelve el código de 3 bits.

  - escribirFicha(tablero, filas, columnas, fila, columna, valor) → escribe 3 bits.

- Probar con un programa pequeño en consola (o en Qt Console):

  - Crear un tablero pequeño (ej. 4×5).

  - Escribir fichas en varias posiciones, incluyendo casos donde la ficha cruza dos bytes.

  - Leerlas y verificar que coinciden.

- Hacer commits con mensajes claros:

  - “Implementar cálculo de bytes necesarios”

  - “Implementar lectura y escritura de fichas en 3 bits”

  - “Pruebas básicas de núcleo de bits”

Fase 2 – Gestión del tablero (días 4–5)

Objetivo: Tener un tablero dinámico funcional (crear, llenar, mostrar, liberar).

- Implementar funciones:

  - crearTablero(filas, columnas) → reserva memoria dinámica y devuelve unsigned char*.

  - inicializarTableroAleatorio(tablero, filas, columnas) → llena con fichas aleatorias (distribución uniforme).

  - liberarTablero(tablero) → libera la memoria.

  - mostrarTableroConsola(tablero, filas, columnas) → imprime el tablero en forma de matriz con símbolos o letras.

- Probar:

  - Crear tableros de distintos tamaños.

  - Mostrarlos en consola.

Fase 3 – Eliminación de fichas y combinaciones básicas (días 6–8)

Objetivo: Poder eliminar fichas y detectar combinaciones simples.

- Implementar:

  - eliminarFicha(tablero, filas, columnas, fila, columna) → pone el código de “vacío” en esa posición.

  - detectarCombinacionesHorizontales(tablero, filas, columnas) → devuelve lista de posiciones en combinaciones.

  - detectarCombinacionesVerticales(tablero, filas, columnas) → igual para columnas.

- Empezar con una representación interna de “marcados”:

  - Puedes usar un arreglo dinámico de bool o unsigned char paralelo al tablero para marcar posiciones a eliminar.

- Probar:

  - Crear tableros pequeños con combinaciones forzadas (ej. 3 fichas iguales seguidas).

  - Verificar que las detecta correctamente en horizontal y vertical.

Fase 4 – Cascadas y reorganización del tablero (días 9–11)

Objetivo: Implementar la lógica completa de eliminación, caída y cascadas.

- Implementar:

  - marcarCombinaciones(tablero, filas, columnas, marcadores) → marca todas las fichas que hacen parte de combinaciones.

  - eliminarFichasMarcadas(tablero, filas, columnas, marcadores) → pone “vacío” en las posiciones marcadas.

  - reorganizarColumnas(tablero, filas, columnas) → hace caer las fichas hacia abajo en cada columna.

  - llenarHuecosSuperiores(tablero, filas, columnas) → genera nuevas fichas aleatorias en los espacios vacíos de arriba.

  - procesarCascada(tablero, filas, columnas) → repite: detectar → marcar → eliminar → reorganizar → llenar, hasta que no haya más combinaciones.

- Probar:

  - Situaciones donde una eliminación genera al menos 2–3 cascadas.

  - Verificar que el tablero queda sin combinaciones al final.

Fase 5 – Modificación dinámica de filas y columnas (días 12–14)

Objetivo: Agregar y eliminar filas y columnas, incluso en posiciones intermedias.

- Implementar funciones:

  - agregarFila(tablero, filas, columnas, posicion) → inserta una fila nueva en posicion.

  - eliminarFila(tablero, filas, columnas, posicion) → quita una fila.

  - agregarColumna(tablero, filas, columnas, posicion) → inserta una columna.

  - eliminarColumna(tablero, filas, columnas, posicion) → quita una columna.

- Estrategia recomendada:

  - Crear un nuevo tablero con las dimensiones actualizadas.

  - Recorrer el tablero antiguo y copiar ficha por ficha al nuevo usando leerFicha y escribirFicha.

  - Liberar el tablero antiguo y actualizar filas/columnas.

  - Aplicar la regla del 65% solo cuando elimines filas/columnas: si el uso de memoria cae bajo 65%, reducir físicamente la memoria.

- Probar:

  - Agregar/eliminar filas y columnas en los extremos y en el medio.

  - Verificar que las fichas que deben quedar se conservan en su lugar relativo.

Fase 6 – Integración con Qt y estado del juego (días 15–17)

Objetivo: Tener una interfaz básica en Qt y el estado completo del juego.

- Crear una ventana Qt simple:

  - Un área que muestre el tablero (puede ser con QLabel, QGridLayout o dibujando con QPainter).

  - Botones o controles para:

    - Iniciar nueva partida.

    - Eliminar ficha (clic en una celda).

    - Agregar/eliminar fila y columna (con posición indicada).

  - Un panel con estadísticas:

    - Filas y columnas actuales.

    - Eliminaciones realizadas.

    - Fichas eliminadas en total.

    - Combinaciones detectadas.

    - Cascadas en la eliminación actual.

    - Puntuación (define una fórmula simple y documéntala).

- Conectar la interfaz con las funciones ya implementadas:

  - Cada clic en una ficha llama a eliminarFicha y luego a procesarCascada.

  - Cada cambio estructural llama a las funciones de agregar/eliminar fila/columna.

- Probar el flujo completo:

  - Nueva partida → jugar → eliminar fichas → ver cascadas → modificar tablero → seguir jugando.